宜 兴 市 国 企 采 购

招

标

文

件

项目编号：YXGQ2025259 
采购人：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司
项目名称：建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购
采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二五年十一月

目     录
第一章 投标邀请函
- 2 -

第二章 投标人须知
- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明
- 17 -

第四章 评标方法和标准
- 20 -

第五章 合同书（格式文本）
- 22 -

第六章 附件（投标文件格式）
- 27 -


第一章 投标邀请函

宜兴市公用建环资源循环利用有限公司对建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购人：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

项目编号： YXGQ2025259 

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 

项目名称：建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购                              

采购方式：市平台公开招标（代理）                                    

评标方法：综合评分法

本项目预算及最高限价为：1360万元（两年）（以年处置量20万吨计算）

	2
	资格审查
	2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

	
	
	2.2投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年11月4日至2025年11月24日上午8:50前须缴纳投标保证金250000人民币。缴纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致：

缴纳投标保证金账户名称
宜兴市公用环保集团有限公司
缴纳
形式
投标保证金的缴纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）
开户银行
光大银行宜兴支行
账号
51610188000317914

注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理， 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金。

	
	
	2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	
	
	2.4集中考察或答疑：投标人提交投标文件前可以详细勘查现场并根据现场勘察结果进行报价，投标人必须对自己现场勘察结果及投标报价负责，请投标人务必慎重报价。联系人：杭先生；联系电话：13812558698中标后，不得以不了解或不完全了解项目情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。若投标单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，中标单位不得以招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。

	3
	投标文件正本份数：1份（需装订后密封）
投标文件副本份数：4份（需装订后密封）
资格审查原件：1份（不需密封）

	4
	投标截止时间及开标时间：2025年11月24日上午9:00

定标时间：评标结束后

投标地点及开标地点：江苏鸿成工程项目管理有限公司（宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼）2楼开标室212

	6
	联系方式
	采购人
	采购人：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

联系人：毛先生、吴女士
联系电话：0510- 80718867、0510-87355905

联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市）

邮政编码：214200

	
	
	采购代理机构
	联系人：朱先生
联系方式：15396870200

联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼
邮政编码：214200

	
	
	采购监管部门
	采购监督管理及投诉处理主体：
宜兴市公用环保集团有限公司
联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园

联系电话：0510-80702109


第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义
1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。
1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。
2.4评审费收费标准：参照苏财购〔2016〕48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。
3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成
4.1投标人可在 “宜兴市公共资源交易中心” 中按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释
 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）

7.1投标函

7.2报价文件：

7.2.1开标一览表；

7.3资格证明文件：

7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

7.3.2投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

7.3.3具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

7.3.4投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

7.3.7投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

7.3.8良好的信用记录：未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。
7.4技术商务部分评分导读表

7.5招标文件“第三章、第四章 ”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

7.6服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
7.7项目人员配置清单
7.8要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.9其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述7.1-7.7投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.2资格证明文件”第7.3.4、7.3.5项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价（投标比率）在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。
13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

16.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
16.1.2投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
16.1.3不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

16.1.4投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

16.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
16.1.6报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
16.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
16.1.9属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；
16.1.10与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装。
16.1.11提供虚假材料（含虚假承诺）的；

16.1.12投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

16.1.13法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

联合体投标、中标后分包

本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。
18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。
20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。
20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.5 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。
20.5.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其他任何情形而改变。
注：除了算术修正（20.5.2）外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

20.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.5.2在评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

①报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价〈全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

②报价低于通过符合性审查且报价次低供应商报价50%的，即报价〈通过符合性审查且报价次低供应商报价×50%；

③报价低于采购项目最高限价45%的，即报价〈采购项目最高限价×45%；

④其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。审查相关情况在评审报告中予以记录。
20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

22.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

22.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。
23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

23.1.4因重大变故，采购任务取消。
六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

24.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。
七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
25.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。
中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付伍拾万元人民币作为履约保证金。
	交纳履约保证金账户名称
	宜兴市公用建环资源循环利用有限公司
	缴纳

形式
	履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金）

	开户银行
	宜兴农村商业银行宜城支行
	
	

	账 号
	3202230401201000012720
	
	


注：

①履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

②若中标单位缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标单位需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。
25.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，需要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、投标行为：

26、投标行为：

26.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

26.2投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

26.3如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

26.4招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和相应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。
十、质疑处理：

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。
29.2质疑答复责任主体：

29.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、五十二条、第五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
29.2.2投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30. 投诉
30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

                   第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公用建环资源循环利用有限公司建筑废弃物资源化利用项目服务项目采购，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

一、项目技术要求

宜兴市建筑废弃物资源化利用项目运行管理服务，主要指装修垃圾处置作业过程管理，包括装修垃圾处置线运营管理、设备维保（不含配件）、物资管理、机械管理、安环管理（不含进料计量工作）。本项目拟采取“二级破碎+三级筛分+三级分选”的装修垃圾处置工艺，对装修垃圾进行资源化处置。“二级破碎”主要用来将物料破碎至合理粒径进行分选除杂；“三级筛分”第一级主要通过滚筒筛来解决原料中含土量大的问题，第二级&第三级主要根据分选除杂粒径要求及产品结构要求进行分级，“三级分选”主要包括一级人工分选，通过人工将物料中的大块杂物尽早去除；二级振动风选，通过振动分选机将 31.5～100mm 骨料中的有机物去除，保证此粒径骨料的品质；三级复合分选机及高精度分选机，通过激振力、风力将这一粒径中的有机物去除，得到干净的再生骨料。

二、项目的运营维护要求

宜兴市建筑废弃物资源化利用厂的生产运营和技术服务，负责配置8名管理人员及保障正常运营所必须的管理人员，负责装修垃圾处置作业过程管理，包括装修垃圾处置线运营管理、设备维保（不含配件）、物资管理、机械管理、安环管理（不含进料计量工作）。
2.1人员配置要求

主要管理人员（不少于）
	职务
	人数
	工作职责

	项目经理
	1
	全面负责项目运营管理，为项目管理第一责任人；负责项目安全、环保工作，安全环保第一责任人

	项目副经理
	1
	协助项目经理负责项目部管理工作，主要负责生产管理、设备管理、安全环保管理、物资管理等工作

	生产主管
	1
	负责项目部生产管理工作；组织、安排生产工作，确保生产进度、质量、产量：对生产作业进行监督，对违规操作提出警告和指正

	中控员
	1
	负责中控室的日常管理工作：负责操作界面的监视和设备的运行；负责设备检查及日常检查，发现问题及时汇报

	设备主管
	1
	负责项目设备管理工作，保障设备运转率；负责项目资产管理工作；负责组织设备抢修，解决生产设备运行过程中的技术问题

	维修班长
	1
	负责生产设备、自有机械车辆的巡检及维修管理工作，处理设备故障，确保生产顺利进行；负责机修库房的日常管理

	行政专员
	1
	负责项目人力资源全面管理工作，负责员工考勤管理及培训相关工作；负责行政后勤的日常管理工作；负责项目部物资管理工作，按照公司要求对库房进行标准化管理；负责项目物资采购具体工作

	安全主管
	1
	具备安全员资格证，负责落实国家及地方各项法律法规、规范、标准；负责制定并落实项目部的安全规章制度：协助领导组织开展日常检查工作等

	合计
	8
	


除上述人员外，投标人需在投标文件中承诺严格按照采购人要求配备劳务人员不少于34人，年龄不得大于60周岁，其中铲车驾驶员不少于3人，挖掘机驾驶员不少于3人，行车管理员不少于1人，维修工人不少于3人，其余人员不得少于24人。若人员数量未满足甲方生产需求，采购人有权利要求更换或增加劳务人员。
安全管理人员和特种作业人员需持证上岗。
2.2质量要求

本项目处置标准须符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019）、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行）、《固体废物处理处置工程技术导则》（H盯2035-2013）等国家相关法律法规、规范和行业的强制性技术标准。如遇中国国家标准或行业标准、江苏省、地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。同时再生骨料产品粒径及质量标准应满足以下条件：

再生骨料产品质量标准

	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	再生细骨料粒径分布
	mm
	0~5

	2
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	5~10

	3
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	10~31.5

	4
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	100~150

	5
	再生骨料杂物含量（质量计）
	%
	<0.5


2.3运维基本要求
2.3.1乙方负责装修垃圾处置运营管理体系建设，制定日常管理相关制度并按制度执行日常管理；按时向甲方上报运营情况，提交与建筑废弃物处理有关的报告、数据、资料，同时有义务配合甲方及政府相关部门对本项目进行检查与考核。

2.3.2乙方负责策划年度运营计划，根据年度生产任务指标合理制定月度及周生产计划；乙方负责生产数据汇总及分析，形成周、月、年度生产报表；乙方负责装修垃圾处置线生产过程中劳务、机械组织与管理，科学合理分配作业任务，提高人机效率，降低生产成本。乙方负责劳务工人管理，包括技能培训、安全教育及工作效率考核。

2.3.3乙方负责生产设备标准化、精细化、全生命周期管理，建立各生产线详细设备档案，包括设备安装状况、完好状态、保养管理、润滑管理以及维修管理；乙方负责组织制定设备更新、改造项目计划、大项维修保养计划，备件购进计划。

2.3.4乙方负责根据生产及设备使用情况，制定物资需求计划，负责物资库房及盘点管理，出具物资月度、年度报表；乙方负责项目资料管理，建立标准化管理表单，对运营资料分类归档。

2.3.5乙方负责建立安全、消防、环境管理架构，制定安全环保考核方案，全面落实安全生产责任制，实现安全管理目标。

2.3.6按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立、健全和完善各项安全管理制度及安全运营保障体系，落实安全生产责任制，确保安全生产，防止责任事故的发生。同时乙方需按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案，在运营期内，乙方应对其未尽到安全管理责任导致的安全事故承担全部责任。在发生事故时，应按照《中华人民共和国安全生产法》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。乙方需承担未尽到安全管理责任导致安全事故产生的所有损失及责任，同时如发生重大安全生产责任事故，一次扣10000-50000元。如因甲方或与甲方合作的第三方未按乙方制定的安全生产相关制度执行，且乙方已尽到提醒义务，发生安全、环保、消防事故的，乙方不承担由此产生的任何损失及责任。对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方及政府有关部门，同时，按甲方及政府有关部门的要求处理。

2.3.7乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

2.3.8合同签订后七天内，乙方需提供完善的运维方案和运维计划并报甲方审核；经甲方审核通过后，乙方按照审核后的运维方案和运维计划编制项目运营维护手册，并报甲方备案。乙方运营期间需严格按照运营维护手册进行垃圾处理设施的运营管理。运维维护手册需包括但不限于以下内容：

①日常维养：乙方对本项目中转运及处置涉及的构筑物、设备的日常管理、养护及大修的内容以及相关维养标准，根据国家相关法律法规及政策执行。 

②设备重置：按照垃圾处理设备生命周期，乙方应合理安排设备重置计划，编制重置方案，并提交甲方备案。

2.3.9运营、维护和修理记录：乙方应确保：①对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；②准许甲方在给予通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

2.3.10运营期内的环境保护：①乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。②乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。③乙方应当配合甲方建立健全本单位环境信息公开制度。④乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

2.3.11建筑废弃物的计量：乙方应按适用法律的要求和本合同的要求对计量器具的使用进行指导并提供维护建议。

2.3.12除以下第①款或第②款约定的紧急情况外，乙方因年度维修计划外的设施、设备更新、维修，在未满足以下条件之前不得削减或暂停垃圾处理服务：①至少提前24小时向甲方发出有关任何此种削减或暂停的书面通知。此种通知应包括削减或暂停情况可能持续的时间、原因和针对此种情况的补救措施；②获得甲方对削减或暂停的事先批准。甲方应在收到上述通知后 48小时内书面回复。

①紧急削减或暂停

乙方如果在紧急情况下认为因项目设施原因或按照谨慎工程和运营惯例必须削减或暂停垃圾处理，应立即将此种削减或暂停书面报告甲方，报告应包括削减或暂停的原因、可能持续的时间及补救措施；

乙方应采取一切必要措施使项目设施尽快恢复到紧急削减或暂停前的状态；除不可抗力或甲方责任外，乙方应对此向甲方承担违约或损害赔偿责任。

②甲方要求紧急削减或暂停

无论本合同是否有任何其他规定，如果甲方认为需要紧急削减或暂停垃圾处理，则甲方可以随时向乙方发出紧急削减或暂停的指令。乙方应执行甲方的上述指令。

2.3.13乙方应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度、应急措施和应急预案并报甲方确认后执行，保证项目安全平稳运营。应建立完整的统计日报、日常管理报表、安全生产制度报表、设备运行维护保养记录台账以及其他工作台账；严格按照安全生产制度进行作业生产。

2.3.14在整个运营期内，乙方应当承担运营风险，负责管理、运营维护项目设施。乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

2.3.15乙方应以保证人员生命安全健康和项目财产不受损失为安全管理宗旨，实现全年重大安全责任事故为零的目标，无消防、环保事件发生。

2.3.16 乙方应实施生产运营标准化管理，建立标准化生产管理流程、标准化内业资料管理。建立运营管理组织架构、明确职责分工，建立运营管理体系，制定并优化运营管理方案，明确各条生产线劳务机械配置，合理降低生产成本。

2.3.17 正常生产运营中乙方应建立三级巡检制度，分别是维修人员巡检、生产管理人员巡检和项目经理级巡检，确保设备运转率。

2.3.18 乙方应建立设备管理体系，制定设备管理制度，实施全过程设备管理，涵盖设备验收、转固、运维、大修等生产设备标准化、精细化、全生命周期管理；现场设备5S管理，注重设备清理，要求做到“三见”即沟见底、轴见光、设备见本色，“四无”即无垃圾、无杂物、无废物、无闲散器材，设备内、外影响生产的堵料、漏料、杂物必须随时清理。

2.3.19 乙方应建立质量管理体系，监控生产质量及产品质量，定期进行质量检测及质量分析，保证再生产品质量满足相关行业标准及客户使用需求。

2.3.20乙方应建立健全项目部各项环保规章制度，保证现场安环满足甲方及宜兴市行业主管部门要求。建立以项目经理为第一责任人的项目部环保生产领导小组，明确各级管理人员环保责任，在生产过程中采取有效抑尘措施。固体废弃物、危化品依据乙方三标认证文件，实行减量排放、分类收集。

2.3.21 乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

2.4产能要求

在整个合作期内稳定、安全、可靠地提供建筑废弃物处理服务，未经甲方批准，不得擅自停业或歇业，但本合同另有约定的除外，若由于政府方或甲方根据实际情况需要乙方临时加班加产，乙方需无条件配合。

2.5 能耗要求

2.5.1对于水、电、燃油消耗类费用，该费用由甲方承担，但是乙方必须确保每处理一吨建筑废弃物消耗的水不超过0.22吨，消耗的电不超过10度，消耗的燃油不超过1.79L。当实际消耗量超过10%以内的（含10%），其差价由甲方承担，超过10%的部分（即减去甲方承担的10%后的部分）由乙方承担。机械作业范围需在运营方案约定厂房范围内，超出运营方案的能耗应扣减；水电为装修垃圾处置生产车间内能耗。双方应按季度就上述各类能源消耗进行对账，并由双方负责人签字确认。

2.5.2如乙方因安全生产、质量管理等问题发生被省、市职能部门通报现象的，乙方应承担相应法律责任，同时按情节轻重程度，甲方有权按0.2万元/次核减支付给乙方的费用或终止本运营合同，若经确认非乙方责任，或乙方已尽到提醒义务但甲方未配合实施的，乙方不承担责任和考核，甲方不得核减支付给乙方的费用。

2.5.3乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施，确保项目设施完好并正常运行（维修费用由甲方承担，年度设备维修费不得超过260万元，当实际费用超过10%以内的（含10%），其差价由甲方承担，超过10%的部分（即减去甲方承担的10%后的部分）由乙方承担）。

a.适用法律和规范性文件， 以及本合同中约定的乙方应执行或达到的各项指标，如中国国家标准或行业标准、江苏省、无锡市和宜兴市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准，乙方应执行并达到该等新的标准；

b.维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

c.谨慎运营惯例；

d. 经甲方审核确定的运营维护方案；

e. 本项目合同下对项目运营的其他所有要求。

2.6绩效考核

绩效考核结果与甲方支付的建筑废弃物处置运营管理和技术服务费挂钩。

2.6.1绩效评价主体

本项目由政府方，甲方或其选择的第三方机构对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。

运营期绩效考核指标及标准：运营期绩效评价按季度实施，评价指标主要包括：处置中心运营维护、安全管理、内部控制以及社会评价等基本要求；考核方式为考核打分，具体评价指标与评分办法详见附件。

运营期绩效考核结果的运用：运营期绩效评价结果将直接与运营管理和技术服务费进行挂钩，本项目以月度管理费的70%为计费基数，再根据表4-1计算出的扣减比例，从而计算出绩效考核扣减金额：

月度运营管理和技术服务费扣减金额=月度管理费*0.7*季度绩效考核扣减比例：

季度绩效考核扣减比例表

	考核得分
	绩效考核扣减比例

	考核得分≥85分
	0

	85分＞考核得分≥80分
	20%

	80分＞考核得分≥75分
	30%

	75分＞考核得分≥70分
	40%

	70分＞考核得分≥60分
	60%

	60分＜考核得分
	100%


月度支付为预支付，如发生考核扣款，以考核后费用为准。
2.6.2运营期绩效考核检查打分方式

甲方或其选择的第三方机构对乙方考核检查时，由乙方陪同检查，并以书面形式告知乙方。若乙方对检查的问题存有异议的，甲方应予以解释说明，同时乙方有权根据实际情况向甲方提供说明材料，如乙方提供的说明材料合理，甲方可以承认并免予相应考核扣分。

2.6.3第三方原因影响绩效评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后7日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

2.6.4项目运营期内，若合同中约定的绩效考核标准不能满足项目实际需要的，经甲方与乙方协商一致，可对绩效考核标准进行调整。
三、有关说明

1、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。
2、服务期限：2026年1月1日—2027年12月31日（本项目服务期为2026年1月1日—2027年12月31日，但合同一年一签，如中标单位上一年年终考核低于80分，则不续签下一年合同；如中标人达不到采购要求，采购人有权随时终止合同）
3、服务地点：需方指定地点。
4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标相应文件以及合同约定的内容组织验收。
5、付款步骤：劳务费用及管理人员费用按月支付，管理费按月30%先行支付，每个运行月结束后3个工作日内提供《月度管理费用申请确认单》，审核开票后15日内一次性支付。剩余管理费作为考核暂扣费用，待年度运行服务完成后根据考核细则考核明确后支付。（具体支付方式以实际合同为准）
第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

	技术商务部分
	82分

	价格部分
	18分


二、评审内容：
1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则
	投标文件对应页码

	技术部分
	1
	运营方案
	18
	对生产管理运营方案的完整性、科学性进行综合评分。 

方案内容齐全、合理，具有较强的科学性，可行性、针对性，得18分；方案内容较为齐全、合理，具有一定的科学性、可行性，得14分；

方案内容基本齐全，科学性、可行性一般，得10分；方案内容基本齐全，科学性、可行性不合理，得6分；方案内容不完整，科学性、可行性不合理，得2分；未提供方案，得0分。
	

	
	2
	安全管理
	10
	对安全管理方案的完整性、科学性进行综合评分。
方案内容齐全、合理，具有较强的科学性，可行性、针对性，得10分；方案内容较为齐全、合理，具有一定的科学性、可行性，得8分；方案内容基本齐全，科学性、可行性一般，得6分；方案内容基本齐全，科学性、可行性不合理，得4分；方案内容不完整，科学性、可行性不合理，得2分；未提供方案，得0分。
	

	
	3
	设备管理
	10
	对设备管理方案的完整性、科学性进行综合评分。设备维护与管理方案详细、科学，能够确保设备正常运行，得10分；设备维护与管理方案较为完善，基本能满足需求，得7分；设备维护与管理方案存在不足，但可接受，得4分；设备维护与管理方案不合理，得1分；未提供方案，得0分。
	

	
	4
	物资管理
	5
	对物资管理方案的完整性、科学性进行综合评分。

物资采购计划合理、供应商管理规范、库存管理制度完善，得5分；物资采购计划基本合理、供应商管理较规范、库存管理制度较完善，得3分；物资采购计划存在不足、供应商管理一般、库存管理制度存在缺陷，得2分；物资采购计划不合理、供应商管理差、库存管理制度不完善，得1分；未提供的，得0分。
	

	
	5
	机械管理
	5
	对机械管理方案的完整性、科学性进行综合评分。
机械管理制度完善、机械操作规程规范、机械维护保养计划详细，得5分；机械管理制度较完善、机械操作规程较规范、机械维护保养计划较详细，得3分；机械管理制度存在不足、机械操作规程一般、机械维护保养计划存在缺陷，得2分；机械管理制度不完善、机械操作规程不规范、机械维护保养计划不详细，得1分；未提供的，得0分。
	

	
	6
	环保措施
	10
	对环保措施方案阐述清晰、合理，对噪音、粉尘排放有控制措施，具备可操作性进行综合评分。方案内容齐全，先进、合理，得10分；
方案内容较为齐全，基本合理，得7分；方案内容有所欠缺，存在不合理情形，得3分；
未提供的，得0分。
	

	
	7
	人员配置
	6
	对人员配置方案的完整性、科学性进行综合评分。
人员配备充足、专业，培训计划详细合理，得6分；人员配备和培训计划较为合理，基本满足需求，得4分；人员配备和培训计划存在不足，但可接受，得2分；人员配备和培训计划不合理，得1分；未提供的，得0分。
	

	商务部分
	1
	运营业绩
	8
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今至少有一个类似运营项目（建筑装修垃圾年处置量10万吨及以上）得8分，最多得8分。

注：投标人所具备的类似运营项目业绩，既可以是其作为投资主体并承担项目建设及运营所形成的业绩，也可以是其通过承接方式获取的项目运营业绩。
证明材料需提供合同主要内容页、盖章页复印件并加盖公章及其他证明材料。
	

	
	2
	项目人员配备
	8
	1、项目组人员具有环保类中级职称及以上的，有1个得2分，最高得4分；

2、安全主管具有注册安全工程师资格证书，初级得2分，中级及以上得4分，最高得4分。

注：（1）同一人员具备多个资质或多人持有同一证书时，仅按一人或一项计分，不得累加。（2）项目配备人员必须为在职非退休人员，且须提供人员配置名单和本单位为其近三个月内任意一个月缴纳的社保证明或劳动合同或公司为人员发放工资的银行流水等证明材料复印件。
	

	
	3
	相关承诺
	2
	对不可预测性生产设备配件损坏，承诺能够提供采购渠道并协调采购的，得2分。

投标文件中提供承诺函，未提供不得分。
	


2、价格部分

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	18分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×18；


备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、招标人将对第一中标候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格。

采购合同（格式）

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司
乙方（以下简称乙方）：                     
甲方愿以总价人民币          元（大写：       ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGQ2025259）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、甲方按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、乙方供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式陆份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份，代理机构存档一份。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人签字：
	代表人签字：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：



	住所：
	住所：

	日期：年月日
	日期：年月日


甲方：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司 

乙方：                                   
为保证宜兴市建筑废弃物资源化利用项目正常运营，甲方委托乙方对宜兴市建筑废弃物资源化利用厂进行全面的专业化与规范化的运营管理和技术服务。经双方协商就相关事宜达成如下合同： 

一、服务范围和期限
1.1 服务范围及内容

本合同生效后，由乙方负责宜兴市建筑废弃物资源化利用厂的生产运营和技术服务，乙方负责配置8名管理人员及保障正常运营所必须的劳务人员，负责装修垃圾处置作业过程管理，包括装修垃圾处置线运营管理、设备维保（不含配件）、物资管理、机械管理、安环管理（不含进料计量工作）。

在服务范围内，严格按适用法律、法规及本合同的相关约定对项目进行日常管理和装修垃圾处置线生产运营维护，且持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目设备设施的运营维护达到本合同约定的标准。如果装修垃圾不能按处置计划进场，在保证项目正常运行的情况下，乙方有权根据处置需求对现场劳务及管理人员进行合理调整。
1.2 运营期限

本项目计划运营期：2026年1月1日—2027年12月31日（本项目服务期为2026年1月1日—2027年12月31日，但合同一年一签，如中标单位上一年年终考核低于80分，则不续签下一年合同；如中标人达不到采购要求，采购人有权随时终止合同）
。具体服务费的结算按照本合同第“3.2生产目标及计划要求”，经过甲方审核确认的详细处置计划方案按实结算。
二、双方权利和义务

2.1 甲方的权利和义务

（1）制定本项目的运营绩效考核标准，对本项目进行运营期绩效考核，考核结果与付费挂钩。

（2）甲方或政府方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（3）对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对运营维护的介入权。甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现与本合同约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据合同约定从乙方每月的运营管理和技术服务费中扣除，同时追究乙方违约责任。

（4）如果发生乙方违约的情况，甲方有权要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金、提前终止或采取合同约定的其他措施；在乙方违反本合同相关规定造成严重后果的情况下，甲方有权解除与乙方合同。

（5）发生紧急情况、严重影响公众利益和公共安全时，依法依约对乙方负责的工作进行临时接管。

（6）如需对本项目进行大修或抢险的，乙方应提前向甲方提出申请，甲方应尽力协调相关部门或其他责任主体进行配合。

（7）甲方为乙方提供满足现场生产管理需求的办公室，以及除乙方派出管理人员的电脑之外的相关办公必需设备。

（8）若乙方派驻的驾驶员技术不达标、不服从管理，甲方有权利要求乙方无条件更换。
（9）甲方负责派出计量和质量质检人员，负责装修垃圾处置过程中计量和质量质检相关工作。

（10）甲方根据本合同约定和适用法律规定的其他权利和义务。

2.2 乙方的权利和义务

（1）要求甲方按照本合同的约定支付费用的权利。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：a．自开始运营日起，在每个季度结束后10日内向甲方提交当季项目运营维护报告； b．甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息，包括对劳务的详细考核细则等。

（3）乙方负责按照合同约定配齐生产所需的管理及作业人员，并承担相关一切费用，包括但不限于乙方派出的管理人员的食宿及办公电脑；乙方负责对作业工人进行管理与培训，乙方负责制定装修垃圾处置运营方案及依据运营方案开展日常管理。

（4）如因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方可根据实际情况向甲方就有关事宜申请商谈，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方可根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效评价指标的达成率进行相应调整。

（5）按照国家、地方环境保护法律法规、规章、标准的规定，认真落实项目环评文件及批复中提出的各项环保措施和要求，确保本项目在运营中各类污染物的排放符合国家及地方排放标准和总量控制要求以及本合同约定的标准。

（6）乙方对甲方提供的关于本项目的采购文件及其附件、采购文件的修改和补充说明等文件和资料，均予以严格保密。

（7）接受政府部门行业监管，服从社会公众利益，履行对社会公益性事业应尽的义务和服务；积极配合甲方做好参观接待任务；接受甲方或政府指定部门在运营期内进行监督管理；甲方派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。

（8）应配合甲方取得项目运营维护所要求的相关批准。

（9）法律法规、规章、项目合同以及其他项目相关的生产、经营合同规定的其他义务。

（10）在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助。

（11）乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时获取所有适用于项目的已颁布实施的法律，乙方应被视为始终了解这些法律。

（12）乙方对不可预见性的生产设备损坏的配件采购，需提供相关采购渠道，协助做好接洽工作，若乙方无法提供相关配件采购渠道或采购价格远远高于市场行情，影响到项目正常运营的，造成的运营损失均由乙方负责。
三、项目的运营维护要求

3.1 总体要求
乙方负责配置8名管理人员（具体配置见下表）及保障正常运营所必须的劳务人员，负责装修垃圾处置作业过程管理，包括装修垃圾处置线运营管理、设备维保（不含配件）、物资管理、机械管理、安环管理（不含进料计量工作）。按照国家规范要求特殊作业人员必须取得相应资格后方可上岗。在合同范围内，运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目处置车间及其周边道路范围进行生产运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目设备设施的运营维护达到本合同约定的标准。劳务人员安排应根据生产总目标进行配置，甲方有权对其考核。
	职务
	人数
	工作职责

	项目经理
	1
	全面负责项目运营管理，为项目管理第一责任人；负责项目安全、环保工作，安全环保第一责任人

	项目副经理
	1
	协助项目经理负责项目部管理工作，主要负责生产管理、设备管理、安全环保管理、物资管理等工作

	生产主管
	1
	负责项目部生产管理工作；组织、安排生产工作，确保生产进度、质量、产量：对生产作业进行监督，对违规操作提出警告和指正

	中控员
	1
	负责中控室的日常管理工作：负责操作界面的监视和设备的运行；负责设备检查及日常检查，发现问题及时汇报

	设备主管
	1
	负责项目设备管理工作，保障设备运转率；负责项目资产管理工作；负责组织设备抢修，解决生产设备运行过程中的技术问题

	维修班长
	1
	负责生产设备、自有机械车辆的巡检及维修管理工作，处理设备故障，确保生产顺利进行；负责机修库房的日常管理

	行政专员
	1
	负责项目人力资源全面管理工作，负责员工考勤管理及培训相关工作；负责行政后勤的日常管理工作；负责项目部物资管理工作，按照公司要求对库房进行标准化管理；负责项目物资采购具体工作

	安全主管
	1
	具备安全员资格证，负责落实国家及地方各项法律法规、规范、标准；负责制定并落实项目部的安全规章制度：协助领导组织开展日常检查工作等

	合计
	8
	


除上述人员外，投标人需在投标文件中承诺严格按照采购人要求配备劳务人员不少于34人，年龄不得大于60周岁，其中铲车驾驶员不少于3人，挖掘机驾驶员不少于3人，行车管理员不少于1人，维修工人不少于3人，其余人员不得少于24人。若人员数量未满足甲方生产需求，采购人有权利要求更换或增加劳务人员。
安全管理人员和特种作业人员需持证上岗。
3.2生产目标及计划

在甲方装修垃圾原料供料数量及质量符合要求的情况下，乙方应严格按照生产计划及甲方要求，全力配合甲方完成生产指标。确保运营期内完成上级交办的2026年、2027年度装修垃圾处置量的目标任务，2026年、2027年合同期内的生产任务量指标根据甲方要求经过双方协商后以签订补充协议的方式确定。原则上月度装修垃圾处置量不低于1.3万吨。具体详细计划待合同签订后由乙方拟定详细处置计划方案报甲方审核确认。
3.3运维基本要求
3.3.1乙方负责装修垃圾处置运营管理体系建设，制定日常管理相关制度并按制度执行日常管理；按时向甲方上报运营情况，提交与建筑废弃物处理有关的报告、数据、资料，同时有义务配合甲方及政府相关部门对本项目进行检查与考核。

3.3.2乙方负责策划年度运营计划，根据年度生产任务指标合理制定月度及周生产计划；乙方负责生产数据汇总及分析，形成周、月、年度生产报表；乙方负责装修垃圾处置线生产过程中劳务、机械组织与管理，科学合理分配作业任务，提高人机效率，降低生产成本。乙方负责劳务工人管理，包括体检、技能培训、安全教育及工作效率考核。

3.3.3乙方负责生产设备标准化、精细化、全生命周期管理，建立各生产线详细设备档案，包括设备安装状况、完好状态、保养管理、润滑管理以及维修管理；乙方负责组织制定设备更新、改造项目计划、大项维修保养计划，备件购进计划。

3.3.4乙方负责根据生产及设备使用情况，制定物资需求计划并提供相关采购渠道，协助做好接洽工作，负责物资库房及盘点管理，出具物资月度、年度报表；乙方负责项目资料管理，建立标准化管理表单，对运营资料分类归档。

3.3.5乙方负责建立安全、消防、环境管理架构，制定安全环保考核方案，全面落实安全生产责任制，实现安全管理目标并与甲方签署安全承诺书。
3.3.6按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立、健全和完善各项安全管理制度及安全运营保障体系，落实安全生产责任制，确保安全生产，防止责任事故的发生。同时乙方需按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案，在运营期内，乙方应对其未尽到安全管理责任导致的安全事故承担全部责任。在发生事故时，应按照《中华人民共和国安全生产法》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。乙方需承担未尽到安全管理责任导致安全事故产生的所有损失及责任，同时如发生重大安全生产责任事故，一次扣10000-50000元。如因甲方或与甲方合作的第三方未按乙方制定的安全生产相关制度执行，且乙方已尽到提醒义务，发生安全、环保、消防事故的，乙方不承担由此产生的任何损失及责任。对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方及政府有关部门，同时，按甲方及政府有关部门的要求处理。

3.3.7乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

3.3.8合同签订后七天内，乙方需提供完善的运维方案和运维计划并报甲方审核；经甲方审核通过后，乙方按照审核后的运维方案和运维计划编制项目运营维护手册，并报甲方备案。乙方运营期间需严格按照运营维护手册进行垃圾处理设施的运营管理。运维维护手册需包括但不限于以下内容：

①日常维养：乙方对本项目中转运及处置涉及的构筑物、设备的日常管理、养护及大修的内容以及相关维养标准，根据国家相关法律法规及政策执行。 

②设备重置：按照垃圾处理设备生命周期，乙方应合理安排设备重置计划，编制重置方案，并提交甲方备案。

3.3.9运营、维护和修理记录：乙方应确保：①对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；②准许甲方在给予通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

3.3.10运营期内的环境保护：①乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。②乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。③乙方应当配合甲方建立健全本单位环境信息公开制度。④乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

3.3.11再生骨料的质检：乙方应按适用规范的要求对质检器具的使用进行指导并提供维护建议，协助甲方完成周、月的质检工作。

3.3.12除以下第①款或第②款约定的紧急情况外，乙方因年度维修计划外的设施、设备更新、维修，在未满足以下条件之前不得削减或暂停垃圾处理服务：①至少提前24小时向甲方发出有关任何此种削减或暂停的书面通知。此种通知应包括削减或暂停情况可能持续的时间、原因和针对此种情况的补救措施；②获得甲方对削减或暂停的事先批准。甲方应在收到上述通知后 48小时内书面回复。

①紧急削减或暂停

乙方如果在紧急情况下认为因项目设施原因或按照谨慎工程和运营惯例必须削减或暂停垃圾处理，应立即将此种削减或暂停书面报告甲方，报告应包括削减或暂停的原因、可能持续的时间及补救措施；

乙方应采取一切必要措施使项目设施尽快恢复到紧急削减或暂停前的状态；除不可抗力或甲方责任外，乙方应对此向甲方承担违约或损害赔偿责任。

②甲方要求紧急削减或暂停

无论本合同是否有任何其他规定，如果甲方认为需要紧急削减或暂停垃圾处理，则甲方可以随时向乙方发出紧急削减或暂停的指令。乙方应执行甲方的上述指令。

3.3.13乙方应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度、应急措施和应急预案并报甲方确认后执行，保证项目安全平稳运营。应建立完整的统计日报、日常管理报表、安全生产制度报表、设备运行维护保养记录台账以及其他工作台账；严格按照安全生产制度进行作业生产。

3.3.14在整个运营期内，乙方应当承担运营风险，负责管理、运营维护项目设施。乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

3.3.15乙方应以保证人员生命安全健康和项目财产不受损失为安全管理宗旨，实现全年重大安全责任事故为零的目标，无消防、环保事件发生。

3.3.16 乙方应实施生产运营标准化管理，建立标准化生产管理流程、标准化内业资料管理。建立运营管理组织架构、明确职责分工，建立运营管理体系，制定并优化运营管理方案，明确各条生产线劳务机械配置，合理降低生产成本。

3.3.17 正常生产运营中乙方应建立三级巡检制度，分别是维修人员巡检、生产管理人员巡检和项目经理级巡检，确保设备运转率。

3.3.18 乙方应建立设备管理体系，制定设备管理制度，实施全过程设备管理，涵盖设备验收、转固、运维、大修等生产设备标准化、精细化、全生命周期管理；现场设备5S管理，注重设备清理，要求做到“三见”即沟见底、轴见光、设备见本色，“四无”即无垃圾、无杂物、无废物、无闲散器材，设备内、外影响生产的堵料、漏料、杂物必须随时清理。

3.3.19 乙方应建立质量管理体系，监控生产质量及产品质量，定期进行质量检测及质量分析，保证再生产品质量满足相关行业标准及客户使用需求。

3.3.20乙方应建立健全项目部各项环保规章制度，保证现场安环满足甲方及宜兴市行业主管部门要求。建立以项目经理为第一责任人的项目部环保生产领导小组，明确各级管理人员环保责任，在生产过程中采取有效抑尘措施。固体废弃物、危化品依据乙方三标认证文件，实行减量排放、分类收集。

3.3.21 乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

3.4 派驻运营现场代表

3.4.1甲方派驻运营现场负责人为     先生，如甲方更换负责人，需提前 7 日通知乙方。

3.4.2乙方派驻运营现场项目经理为     先生，如乙方更换项目经理，需提前 7 日通知甲方。

3.4.3甲方和乙方在运营过程中形成的全部合同文件和其他有效文件均由其派驻现场的项目负责人/项目经理签字确认后方为有效。在向对方提交授权委托书的前提下可转委托他人办理。

3.5产能要求

在整个合作期内稳定、安全、可靠地提供建筑废弃物处理服务，未经甲方批准，不得擅自停业或歇业，但本合同另有约定的除外，若由于政府方或甲方根据实际情况需要乙方临时加班加产，乙方需无条件配合。

3.6 质量要求

本项目处置标准须符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ 134-2019）、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行）、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）等国家相关法律法规、规范和行业的强制性技术标准。如遇中国国家标准或行业标准、江苏省、地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。同时再生骨料产品粒径及质量标准应满足以下条件：

再生骨料产品质量标准
	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	再生细骨料粒径分布
	mm
	0~5

	2
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	5~10

	3
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	10~31.5

	4
	再生粗骨料粒径分布
	mm
	100~150

	5
	再生骨料杂物含量（质量计）
	%
	<0.5


3.7 能耗要求

3.7.1对于水、电、燃油消耗类费用，该费用由甲方承担，但是乙方必须确保每处理一吨建筑废弃物消耗的水不超过0.22吨，消耗的电不超过10度，消耗的燃油不超过1.79L。当实际消耗量超过10%以内的（含10%），其差价由甲方承担，超过10%的部分（即减去甲方承担的10%后的部分）由乙方承担。机械作业范围需在运营方案约定厂房范围内，超出运营方案的能耗应扣减；水电为装修垃圾处置生产车间内能耗。双方应按季度就上述各类能源消耗进行对账，并由双方负责人签字确认。

3.7.2如乙方因安全生产、质量管理等问题发生被省、市职能部门通报现象的，乙方应承担相应法律责任，同时按情节轻重程度，甲方有权按0.2万元/次核减支付给乙方的费用或终止本运营合同，若经确认非乙方责任，或乙方已尽到提醒义务但甲方未配合实施的，乙方不承担责任和考核，甲方不得核减支付给乙方的费用。

3.7.3乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施，确保项目设施完好并正常运行（维修费用由甲方承担，年度设备维修费不得超过260万元，当实际费用超过10%以内的（含10%），其差价由甲方承担，超过10%的部分（即减去甲方承担的10%后的部分）由乙方承担）。
a.适用法律和规范性文件， 以及本合同中约定的乙方应执行或达到的各项指标，如中国国家标准或行业标准、江苏省、无锡市和宜兴市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准，乙方应执行并达到该等新的标准；

b.维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

c.谨慎运营惯例；

d. 经甲方审核确定的运营维护方案；

e. 本合同下对项目运营的其他所有要求。

四、考核

4.1绩效考核

绩效考核结果与甲方支付的建筑废弃物处置运营管理和技术服务费挂钩。

4.1.1绩效评价主体

本项目由政府方，甲方或其选择的第三方机构对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。

运营期绩效考核指标及标准：运营期绩效评价按季度实施，评价指标主要包括：处置中心运营维护、安全管理、内部控制以及社会评价等基本要求；考核方式为考核打分，具体评价指标与评分办法详见附件6。

运营期绩效考核结果的运用：运营期绩效评价结果将直接与运营管理和技术服务费进行挂钩，本项目以月度管理费的70%为计费基数，再根据表4-1计算出的扣减比例，从而计算出绩效考核扣减金额：

月度运营管理和技术服务费扣减金额=月度管理费*0.7*季度绩效考核扣减比例：

表4-1季度绩效考核扣减比例表

	考核得分
	绩效考核扣减比例

	考核得分≥85分
	0

	85分＞考核得分≥80分
	20%

	80分＞考核得分≥75分
	30%

	75分＞考核得分≥70分
	40%

	70分＞考核得分≥60分
	60%

	60分＜考核得分
	100%


月度支付为预支付，如发生考核扣款，以考核后费用为准。

4.1.2运营期绩效考核检查打分方式

甲方或其选择的第三方机构对乙方考核检查时，由乙方陪同检查，并以书面形式告知乙方。若乙方对检查的问题存有异议的，甲方应予以解释说明，同时乙方有权根据实际情况向甲方提供说明材料，如乙方提供的说明材料合理，甲方可以承认并免予相应考核扣分。

4.1.3第三方原因影响绩效评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后7日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

4.1.4项目运营期内，若合同中约定的绩效考核标准不能满足项目实际需要的，经甲方与乙方协商一致，可对绩效考核标准进行调整。

4.2如中标单位上一年年终考核低于80分，则不续签下一年合同；如中标人达不到采购要求，采购人有权随时终止合同）
五、计费机制与支付机制

5.1建筑废弃物处置运营管理和技术服务费

建筑废弃物处置运营管理和技术服务费主要包括劳务费用、管理人员费用、管理费、税金等，具体结算标准如下：

劳务费用（含税）：按照建筑废弃物实际处理量结算，单价为  元/吨（全费用），包括劳务工人工资、社保、停工补偿费、体检（包含职业病检查等）、劳保用品及保险费用、劳务人员食宿及交通等确保正常生产的和按照国家规范所需缴纳的各项保险等一切必要的劳务费用。乙方应向甲方提供甲方要求的相应证明材料。

2026年、2027年合同期内每年保底结算处置量为16万吨，在2026年度、2027年度运营结束后核算全年总处置量。当2026年、2027年每年总处置量≤16万吨时，按16万吨结算。

管理人员费用（含税）：按照定员人数整月结算，每人    元/月（含加班费），包含管理人员工资、社保、停工补偿费、劳保用品、体检（包含职业病检查等）及保险费用、人员食宿及交通等确保正常生产的和按照国家规范所需缴纳的各项保险等一切必要的人员费用。乙方应向甲方提供甲方要求的相应证明材料。

建筑废弃物处理项目中乙方管理人员按本合同第3.1款总体要求中人员配置表要求配置8人（如生产过程中乙方临时增加其他管理人员，不再另外付费）。如上级主管部门在考核及核价过程中，因乙方原因导致管理人员工资核减的，则对已支付服务费进行相应核减。
管理费（含税）：   万元/月（不足一月按照当月工作天数除以当月总天数进行比例折算）。

5.2服务费支付

根据考核结果按以下方式支付：

劳务费用：按月100%支付，每个运行月结束后3个工作日内，双方共同确认上月处置量，形成《月度运营处置量对账单》（附件1），（月度运营处置量对账单中的产量以进场原料计量数据为准，年底结算时保证车间内原料处理完毕）。在此基础上，乙方向甲方提供《月度劳务人员费用申请确认单》（附件2），经甲方审核后，通知乙方开具合法的结算发票，原则上于次月15日前支付上月劳务费用。

管理人员费用：按月100%支付，每个运行月结束后3个工作日内，双方共同确认，形成《月度管理人员费用申请确认单》（附件3）。甲方审核后，通知乙方开具合法的结算发票，原则上于次月15日前支付上月管理人员费用 。

管理费：合同期内运营过程中按月30%先行支付，每个运行月结束后3个工作日内，乙方向甲方提供《月度管理费用申请确认单》（附件4），甲方审核后，通知乙方开具合法的结算发票，次月15日前支付。剩余管理费作为考核暂扣费用，待年度运行服务完成后根据考核细则考核明确后支付。

5.3增值税发票开票信息： 

5.3.1甲方信息：

名称：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

纳税人识别号：9132028276650312X8

地址： 宜兴市新街街道静脉产业园

联系电话：13961562399

开户银行： 宜兴农村商业银行宜城支行

开户行账号：3202230401201000012720

5.3.2乙方信息：

名称：

纳税人识别号：

地址：

联系电话： 

开户银行：  

开户行账号：

因提供本方信息错误，给对方当事人造成的损失，由责任方承担。

六、移交

6.1移交范围

项目移交时乙方应根据甲方要求提供相关资料，包括但不限于

6.1.1正在使用的各类管理章程和运营手册，包括生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳地正常地继续运营；

6.1.2所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

6.1.3甲方合理要求的其他物品与资料。

6.2移交验收

在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行清点并办理移交验收。移交验收标准为：设施设备等任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何权利负担。如移交时不能满足权利方面的条件和标准，乙方应采取必要的补救措施，去除权利瑕疵。若权利瑕疵不能去除，乙方应提供相应担保。

6.3人员及培训

乙方在移交前需免费负责为甲方招聘人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。移交后，乙方有义务免费提供不低于3次培训，超出3次以上，甲方承担差旅费，远程技术支持服务不低于6个月。

6.4撤移乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后30日内，从场地撤离仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至指定地点放置。乙方及其员工应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

6.5风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交之日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

6.6移交费用和批准

甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失均由乙方承担，甲方有权从运营管理和技术服务费中扣除相应的金额。

6.7项目提前终止时的移交

合同期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。
6.8本合同移交后的效力

自移交之日起，除本合同另有约定外，乙方不再负责宜兴市建筑废弃物资源化利用厂的生产运营。

6.9移交违约和处理

因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

七、公众监督

7.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

7.2公众监督实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

7.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

八、甲方介入权

8.1介入权的行使  

8.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使介入权：

（1）乙方违反本合同约定，且在本合同约定期限内，或收到甲方通知后的60日内未能或无法纠正和改正，包括：

a.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

b.擅自停业、歇业；

c.连续30日垃圾处理不达标的；

d.被司法机关判定为垃圾处理不达标危害环境构成犯罪的；
e.连续两次运营期绩效考核得分低于60分的；

f.乙方的其他违约行为影响本项目正常运营的。

（2）存在不可归责于乙方的原因所导致的危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（3）存在不可归责于乙方的原因所发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

（4）导致项目无法履行的其他情况发生的。

8.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定的第三方，并向其提供所有协助。

8.2介入权的行使程序

8.2.1通知

甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前15日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

介入原因；

介入方式；

介入的范围和程度；

介入权行使主体；

介入起始日期；

介入持续期限；

介入对乙方的影响和处理等。

8.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后日7内提出异议，甲方收到异议后，应在7日内给予回复。

8.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件，或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据本合同第 8.1.1款第（1）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方有权根据相关约定终止本合同。

8.4介入期间的费用和收入

8.4.1 甲方根据本合同第 8.1.1款第（2）、（3）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用。

8.4.2 甲方根据本合同第 8.1.1款第（1）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。

8.4.3甲方应在停止介入后30日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

九、不可抗力

本合同生效后如因不可抗力阻止合同的实际履行，致使合同目的无法实现，则甲方和乙方由此宣告合同终止的行为均不应被认定为违约或毁约。如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则在此事件发生时应以书面形式通知甲方，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。

十、违约责任

10.1运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

（1）因乙方原因导致项目未能按照甲方的要求开始运营的；

（2）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；

乙方发生本条约定的违约情形的，除纳入运营期绩效评价管理外，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下标准计算：按照违约严重程度，乙方须承担人民币2,000元以上10,000元以下的违约金。如乙方逾期改正超过30日，甲方有权在其履约担保或运营管理和技术服务费中扣除。

10.2违约处理：任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

10.3违约通知：任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后15日内改正其违约行为。

10.4不减免和影响的事项：违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

10.5减轻损失的措施：由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

10.6部分由于受损害方造成的损失：如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

10.7本合同未明确约定违约责任的，按照如下约定执行：

若本合同未就具体违约情形约定具体违约责任的，守约方应当以书面通知的形式要求违约方限期改正。

违约方应于通知书要求的期限内改正违约行为，如届时未完成改正，守约方可要求违约方向守约方支付人民币5000元以上10,000元以下的违约金。乙方应付的违约金可由甲方直接在相应期限的垃圾处理服务费中扣除，并要求乙方限期改正。乙方如在甲方通知的合理期限内仍未改正且给项目建设或运营造成严重影响的，甲方有权提前终止本合同。

 10.8甲方未按时支付运营管理和技术服务费用的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其支付。

十一、合同终止

11.1甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

11.1.1运营期内，乙方的绩效评价分数连续3次低于60分；

11.1.2乙方出现的其他严重违约事项，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

11.1.3乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

11.1.4运营期内因配件问题（非甲方原因），导致连续停工10天的；

11.1.5如乙方因安全生产、质量管理等问题发生被省、市职能部门通报现象的，情节严重的。
11.2法律变更或政府行为导致的终止

如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

11.3不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续60日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后90日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

11.4协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。

11.5在项目合作期内，如果乙方发生第11.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构。

11.6终止本合同的权利

如果在第12.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满30日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

11.7终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

十二、合同变更和转让

12.1合同的变更

12.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。

12.1.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

12.1.3本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

12.1.4合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则：（1）并不影响其他条款的效力和执行；（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

12.2合同的转让

12.2.1乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。

十三、其他约定

13.1本合同附件是本合同的组成部分，与本合同有着不可分割的关系。

13.2本合同如有未尽事宜，双方可另行协商签订书面补充协议。补充协议及附件与本合同具有同等法律效力。

13.3文件权利及保密

13.3.1对文件的权利
（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条对文件的权利和保密的约定。

 1
3.3.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的5年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，甲方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

十四、争议的解决

14.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由双方协商解决，如协商解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。
14.2争议解决期间的继续履行

在争议协商或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据协商做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。本合同有效期：2026年1月1日至2027年12月31日止。

（本项目服务期为2026年1月1日—2027年12月31日，但合同一年一签，如中标单位上一年年终考核低于80分，则不续签下一年合同；如中标人达不到采购要求，采购人有权随时终止合同）

未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，自2026年1月1日起生效，合同附件与本合同具有同等的效力。
本合同附件：

附件1.月度运营处置量对账单；

附件2.月度劳务人员费用申请确认单；

附件3.月度管理人员费用申请确认单；

附件4.年度管理费用申请确认单；

附件5.考核细则。
（以下无正文）

甲方：宜兴市公用建环资源         乙方：

利用有限公司

法人或授权代表签字：              法人或授权代表签字：

  年   月    日                     年   月    日

附件1：月度运营处置量对账单
	合同名称
	

	月 份
	      年      月份

	甲 方
	宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

	乙 方
	

	处置量对账单

	日期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	产量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	产量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	产量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	产量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计产量
	
吨

	甲方项目负责人签字
经手人：

分管负责人：
                                                                              日期： 
	乙方核对人签字：
          日期：

	财务审核人签字：
         日期：
	乙方项目负责人签字：
日期：

	甲方总经理签字：
    日期：
	


备注：本表单一式四份，甲方留存两份，乙方留存两份。此表仅供参考，甲方有权对此进行完善修改。
附件2：月度劳务人员费用申请确认单
	合同名称
	

	时 间
	        年    月 

	甲 方
	宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

	乙 方
	

	本月劳务人员费用

	a本月度对账单处置量（吨）
	
	b单价（元/吨）
	

	c金额（元）=a*b
	

	预支付费用比例
	

	d预支付费用（元）
	

	税费（元）
	

	合计结算费用（=预支付费用+税费）（元）
	

	甲方项目负责人签字

经手人：
分管负责人：

日期：
	乙方审核人签字：

日期：

	财务审核人签字：
日期：
	乙方项目负责人签字：

日期：

	甲方总经理签字：
日期：
	


备注：本表单一式四份，甲方留存两份，乙方留存两份。此表仅供参考，甲方有权对此进行完善修改。
附件3：月度管理人员费用申请确认单

	合同名称
	

	时间
	        年    月 

	甲方
	宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

	乙方
	

	本月管理人员费用

	e单价（元/天）
	

	人员数量
	

	上班天数
	

	f金额（元）=e*人员数量
	

	预支付费用比例
	

	g预支付费用（元）
	

	税费（元）
	

	合计结算费用（=预支付费用+税费）（元）
	

	甲方项目负责人签字
经手人：

分管负责人：
日期：
	乙方审核人签字：
日期：

	财务审核人签字：

日期：
	乙方项目负责人签字：
日期

	甲方总经理签字：
日期：
	


备注：本表单一式四份，甲方留存两份，乙方留存两份。此表仅供参考，甲方有权对此进行完善修改。
附件4：年度管理费用申请确认单

	合同名称
	

	时间
	     年   月 至     年  月

	甲方
	宜兴市公用建环资源循环利用有限公司

	乙方
	

	A本季度管理费用总额

	单价（万元/月）
	
	金额（元）=单价*实际天数比例
	

	B绩效考核结果%

	

	应结算费用（元）=A*B
	

	税费（元）
	

	合计结算费用（=应结算费用+税费）（元）
	

	甲方项目负责人签字
经手人：
分管负责人：

日期：
	乙方审核人签字：
日期：

	财务审核人签字：
日期：
	乙方项目负责人签字：

日期：

	甲方总经理签字：
日期：
	


备注：本表单一式四份，甲方留存两份，乙方留存两份。此表仅供参考，甲方有权对此进行完善修改。

附件5：考核细则

1、季度考核
	考核项目
	考核内容
	扣分办法

	运营管理
	1、保持厂区路面、绿化带整洁，不乱堆放无乱涂写，无明显异味。
	发现一处不符合的月度考核扣2分，经检查未及时整改的，一处罚处100元，扣2分。

	
	2、生产区办公室、卫生间、休息室等保洁到位，工具及物品摆放整齐。
	发现一处不符合的月度考核扣2分，经检查未及时整改的，一处罚处100元，扣2分。

	
	3、绿化带内无杂物，并不得种植蔬菜，不得晾晒衣物。
	发现一处不符合的月度考核扣2分，经检查未及时整改的，一处罚处100元，扣2分。

	
	4、定期清理下水道淤泥和洗轮机淤泥，并建立相关台账。
	定期清理，台账缺失扣2分。

未清理，扣2分。

未清理，台账弄虚作假，扣5分，罚处500元。

	
	5、厂内作业车辆驾驶人员，每日根据实际情况，填写车辆安全检查表，不弄虚作假不谎报。
	未按要求如实填写检查表的，发现一次罚处100元。

价差表弄虚作假的，发现一次罚处300元。

	
	6、操作车辆完成日常作业后，在指定区域停放整齐，车貌整洁，按要求做好日常保养。
	车辆未按要求停放、做好日常保养，一车次一次扣2分，扣200元。驾驶室、车貌脏乱罚处50元。当月发现3次及以上的，扣10分，罚处500元。

	
	7、配件及工具领用严格遵守领用制度。
	领用流程不规范的，一次扣2分。

未按领用流程，私自取用的，按采购价2倍处以罚款，并扣当月考核10分。

	
	8、乙方应提前拟定月度生产计划及维修计划和采购计划。
	未提前报备，影响正常生产的，扣10分。

	
	9、各类运营保养台账记录详实、准确、及时更新，每月5日前及时上交存档。
	未能及时上交，一项扣3分，以此累计。

台账记录不完善，多处缺失、错误的，一项扣2分。

	
	10、维修台账记录详实、准确、及时更新，每月5日前及时上交存档及时上交。
	未能及时上交，一项扣3分，以此累计。

台账记录不完善，多处缺失、错误的，一项扣2分。

台账存在虚报，造假的，一项扣10分，罚处1000元。

	
	11、遵守公司规章制度，禁止工作期间上网打游戏、炒股、睡觉、观看影视等现象。
	发现一次，罚处100元，扣1分。

三次以上，由甲乙双方参考人员管理相关规定，另行处理。

	
	12、服从工作安排，敬业奉献，忠于职守，工作积极主动，进取心强。
	不服从工作安排罚处500元、扣2分；

工作态度不端正扣1分、消极怠工的一次扣1分或有抵触情绪影响工作的一次扣1分。

	
	13、劳务及管理人员按双方签署合同配备人员，不空岗、不虚报、不低于最低人数限制。
	出现空岗、闲岗、一岗多人等不合理情况，每发现1例扣1分，扣完为止。

人数少于双方签署合同配备人员，以1人次3分，扣除考核。

	
	14、劳务及管理人员自觉遵守考勤制度，不迟到早退，打卡上下班。
	迟到、早退，一次罚处50元，第二次100元，第三次200元，3次以上者另行处理。

上下班未打卡，一次扣0.5分，罚款100元/次。

	
	15、未经报备同意，不得私自带外人进入厂区。
	私自带人进入厂区，扣2分。

私自带入生产区域，罚处100元，扣2分。

	
	16、作业车辆维修、加油期间，驾驶员应停车熄火，下车监督，禁止开无人空调。
	驾驶员未熄火、开无人空调罚处100元。

未在现场监督，罚处100元。

	
	17、作业车辆做好车辆日常保养工作，台账详实。
	未做日常保养，发现一车扣5分，罚款100元/次。

保养台账缺失，扣1～5分。

	
	18、修补轮胎期间，驾驶员应下车监督并检查车辆其他轮胎是否存在隐患。
	驾驶员未下车罚处100元。

未监督并检查车辆其他轮胎，罚处200元。

	
	19、生产期间做好防尘抑尘工作。
	生产期间未开启除尘设施，导致出现扬尘情况的，扣5分，视情况罚款1000-3000元；除尘设施开启，处置效果一般，视扬尘情况轻重扣1～2分。

	
	20、生产期间做好噪声控制工作。
	抑制噪声的设备和措施使用不到位，效果不明显，视情节轻重扣1～2分；

抑制噪声设施破损未及时修复，扣1分。

有接到相关噪音投诉的，扣5分。

	
	21、再生资源产品质量符合相关法规和行业标准，并满足生产要求。
	依据双方签订合同内相关质量标准，未达到的扣除相应分值。每超出5‰扣1分，以此累计。

	
	22、工作人员岗位职责明确到位，标识齐全。
	每缺失一项或不明确的，每发现一例扣1分。

	
	23、设施设备保持清洁，无油污，完好率达90%以上，做好设备日常保养润滑工作，并做好准确完整记录。
	设备表面有污垢油污的，扣1分，罚款200元；未按要求做好日常保养工作或者记录缺失的，扣2分。

	安全和环保措施
	1、有健全的应急预案和安全制度。
	由乙方提供相应健全的应急预案和安全制度，未能提供的扣2分。

	
	2、每月开展一次安全教育活动和环保教育，增强职工安全、环保意识，并做好相关台账记录。
	未按计划开展安环教育活动一次扣3分，罚款2000元；台账缺失不完善的，扣5分，罚款3000元。

	
	3、车间作业人员应严格遵守机械设备安全操作规程。
	违反操作规程一次扣2分，罚处1000元； 

	
	4、车间安全操作规程应上墙，机械设备专人操作，并须经培训后上岗，作业人员统一着装。
	制度、规程未上墙扣1分，工作人员未穿工作服扣1分，罚款100元。

	
	5、安全管理人员应安排不定期巡检和定期大检查，并保留完整台账。
	未按计划进行检查的，扣2分，罚款1000元；台账缺失或遗漏，扣3分，罚款2000元。

	
	6、厂区防火防爆物资和环保应急设施应定期检查维护，做好记录。
	防火防爆物资和安防设施保养维护不当或未及时更新，扣2分，罚款2000元。

遭到人为破坏的，扣3分，罚处3000元。

维护记录缺失，扣1分，罚款1000元。

	
	7、安全员巡查期间及时发现现场不安全因素，不隐瞒不漏报，并提出整改意见与期限。
	未及时汇报，扣1分，罚款1000元；期限内，未及时整改，扣2分，罚款2000元；因未及时汇报，造成损失的，扣3分并视情况罚处1000元

	
	8、进入作业现场必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。
	未戴安全帽进入作业区，罚处100元。

高处作业未系安全带，罚处100元。

	
	9、不得穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、裙子、背心、裸背进入生产现场。
	发现一例，罚处100元。

	
	10、作业期间不离岗、脱岗、串岗、玩手机、不怠工，不酒后作业。
	擅自离岗、脱岗、串岗、玩手机、怠工罚处100元；酒后作业罚处1000元。

	
	11、不得随意移动、拆除、损坏安全设施或挪作他用。
	发现一处，罚处1000元，扣2～5分。

	
	12、特种作业设备、电路等操作维修需持证上岗。
	未持证上岗，擅自操作的，罚款2000元，扣5分

	
	13、禁止在搭设不规范、不合格的脚手架上作业，或不牢固的构件上作业。
	发现一处，罚处1000元，扣3分。

	
	14、禁止在2米以上高度抛掷构件。
	发现一次，罚处100元，扣3分。

	
	15、作业用气体罐不得混放、乱放，进出库台账、使用记录清晰明了。
	混放、乱放发现一次扣3分，罚款2000元；台账缺失、记录不明确扣5分，罚款2000元。

	
	16、不得擅自挪用消防器材、堵塞消防通道。
	发现一处，罚处1000元，扣3分。

	
	17、生产作业区禁止吸烟。
	发现一处，罚处100元。

	
	18、禁止随地大小便。
	发现一处，罚处100元。

	
	19、安全标识、宣传图片，及时更新不破损。
	发现一处，扣1分。

	
	20、作业材料、工具不得随意乱放。拆除后的配件材料放入指定区域，不得随意乱放。
	随意乱放，发现1例扣2分。

材料、工具、配件丢失，按照采购价赔偿。

	
	21、违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求人员上岗
	发现一处，罚处2000元，扣3分。

	
	22、未按隐患整改通知单要求进行整改、整改不彻底、拒绝整改
	整改不彻底，扣3分，罚款2000元；

未整改、拒绝整改的，扣10分，罚款2000-5000元。

	
	23、动火作业需严格按照动火作业流程进行，发布工作状态。
	未按流程规范作业，扣10分，罚款5000-10000元/次；未在维修群内发布维修进程，扣5分，罚款1000元。

	
	24、发生安全、环保事故后不及时组织事故调查分析、不及时做出应对措施。
	罚处2000-10000元，扣20分。

	
	25、未经甲方同意随意更改电路、随意拉线。
	发现一处，罚款1000元，扣10分。

	
	26、节约用水、用电节能减排。
	发现一处，罚处100元，扣2分。

	事故处理
	1、未遂事故
	有险情，但未造成人员伤害、设备损害，含高处坠物。每次罚2000元，当月考核扣5分

	
	2、记录事故
	人员轻微伤害不构成轻伤，设备未造成永久性损坏，可以修复。除承担全部修复的责任外，每次罚款2万元，当月考核扣15分。

	
	3、轻伤事故
	发生一人次轻伤事故，罚2万元，通报批评，当月考核扣15分。
发生多人次轻伤事故，按每人次罚2万元累计，通报批评，该季度每月考核扣15分。


	
	4、重伤事故
	发生一人次重伤事故，罚5万元，通报批评，该季度每月考核扣15分。
发生多人次轻伤事故，按每人次罚5万元累计，通报批评，扣除半年度所有管理费。


	
	5、死亡事故
	提交相关部门处理，扣除全年管理费。

	
	6、瞒报、迟报、谎报各类事故
	处以发生事故类型处罚的2-5倍。

	评价体系
	1、投诉处理
	厂区内部发生要薪、罢工事件。当月考核扣10分；
4小时内无法处理完毕，处罚2000元，扣10分；
24小时内无法处理完毕，处罚5000元，扣10分；
超出24小时无法处理完毕的，处罚以每日5000元累计，当月考核扣15分。

	
	
	接到群体上访、相关职能部门投诉反馈。处罚2000-20000元，当月考核扣10-100分。

	


2、年终考核
	考核项目
	考核内容
	分值
	得分
	

	综合评分
	四个季度考核平均分*40%。
	40
	
	

	环保
	1、环保设施的运行和维护情况。（完好率达90%以上，做好设备日常维保工作。完好率每低于3%扣1分。）
	20
	
	

	
	2、有健全的应急预案和安全制度。（制度未健全，扣2分；执行未到位，扣1分。）
	
	
	

	
	3、定期开展一次环保教育，增强职工环保意识，并做好相关台账记录。（年度开展6次及以上且台账完善。缺失1次扣3分，台账缺失扣1分。）
	
	
	

	
	4、厂区环保应急设施应定期检查维护，做好记录。（记录完善，责任到人，落实到位。每缺失1项扣1分。）
	
	
	

	
	5、隐患整改不彻底或者未采取相关措施的。（每发现一项扣2分。）
	
	
	

	
	6、是否发生其他环保事故或者环保处罚。（每发生一项扣5分。）
	
	
	

	安全
	1、安全制度的完善性。（制度未健全，扣2分。）
	20
	
	

	
	2、安全制度的执行情况。（执行未到位，扣1分。）
	
	
	

	
	3、员工需经过安全培训后上岗，是否符合安全操作规程。（每发现一项扣1分。）
	
	
	

	
	4、定期开展一次安全教育活动增强职工安全意识，并做好相关台账记录。（年度开展6次及以上且台账完善。缺失1次扣3分，台账缺失扣1分。）
	
	
	

	
	5、厂区防火防爆物资定期检查维护，做好记录。（记录完善，责任到人，落实到位。每缺失1项扣1分。）
	
	
	

	
	6、特种作业设备、电路等操作维修需持证上岗。（每发现一项不符合扣3分，并作辞退处理。）
	
	
	

	
	7、未按隐患整改通知单要求进行整改、整改不彻底或者未采取相关措施的。（每发现一项扣2分。）
	
	
	

	
	8、是否发生其他安全事故或者安全处罚。（每发生一项扣5分。）
	
	
	

	运营管理
	1、年度建筑装修垃圾处置量完成情况。（每低于计划完成量5%，扣1分）
	10
	
	

	
	2、年度建筑装修垃圾处置效率。（因处置效率低下，影响原料运输的。每发生1次扣0.5分。）
	
	
	

	
	3、处置成本控制情况的合理性。（每超出5%，扣1分，并根据合同支付超出部分费用。）
	
	
	

	
	4、各类运营保养台账记录详实、准确、及时更新。（每发现一项不符合扣1分。）
	
	
	

	
	5、遵守公司规章制度，服从工作安排，敬业奉献，忠于职守，工作积极主动。（每发现一项不符合扣2分。）
	
	
	

	
	6、设施设备保持清洁，无油污，完好率达90%以上，做好设备日常保养润滑工作，并做好准确完整记录。（完好率达90%以上，做好设备日常维保工作。完好率每低于3%扣1分。）
	
	
	

	
	7、作业车辆日常维保工作符合规范，台账详实。（执行未到位，扣2分。台账缺失，扣1分。）
	
	
	

	
	8、再生资源产品质量符合相关法规和行业标准，并满足生产要求。（每低于标准5‰，扣1分。）
	
	
	

	
	9、因不可预测性的生产设备配件损坏，影响正常生产运营的。（无法协助提供采购渠道，扣5分；影响到正常生产运营的，扣10分。）
	
	
	

	社会责任
	1、对环境的保护贡献，减少环境污染的措施和效果。（取得正面效果的，加2分，造成负面效果的扣2分。）
	10
	
	

	
	2、与周边社区的关系，有无投诉或纠纷。（有投诉纠纷扣5分。）
	
	
	

	
	3、薪资发放是否到位，有无投诉或纠纷。（有投诉纠纷扣5分。）
	
	
	


第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号： YXGQ2025259
项目名称：建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购
投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴市公用建环资源循环利用有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表 

项目编号： YXGQ2025259              单位：元
	序号
	建筑废弃物运输
	含税单价
	含税总价
	不含税总价
	增值税税额
	备注

	1
	建筑废弃物处理（全费用）
	____________（元/吨）

（含税）
	
	
	
	按两年40万吨计算

	2
	管理人员费用
	每人________（元/月）

（含税，含加班费）
	
	
	
	按8人及24个月合计

	3
	管理费
	________（元/月）

（含税）
	
	
	
	按两年24个月计算

	
	合计
	大写

	
	
	小写


供应商名称（盖章）：                                        

投标人签名：                                             日期：

注：

建筑废弃物处理（全费用），包括劳务工人工资、社保、停工补偿费、体检（包含职业病检查等）、劳保用品及保险费用、劳务人员食宿及交通等确保正常生产的和按照国家规范所需缴纳的各项保险等一切必要的劳务费用；

管理人员费用（含税），按照定员人数整月结算，每人X元/月（含加班费），包含管理人员工资、社保、停工补偿费、劳保用品、体检（包含职业病检查等）及保险费用、人员食宿及交通等确保正常生产的和按照国家规范所需缴纳的各项保险等一切必要的人员费用。乙方应向甲方提供甲方要求的相应证明材料；

管理费（含税），不足一月按照当月工作天数除以当月总天数进行比例折算；

本次招标的投标单价一次报定，包括全部设备、辅助材料、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；
每一项服务仅接受一个价格，响应文件应对《报价一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效；

投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。
（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
宜兴市公用建环资源循环利用有限公司：
我公司参加贵单位宜兴市公用建环资源循环利用有限公司建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购（ YXGQ2025259）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（ YXGQ2025259）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：


法定代表人授权委托书

宜兴市公用建环资源循环利用有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市公用建环资源循环利用有限公司建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购（ YXGQ2025259）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：
投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

2、资格性证明材料                                               
①具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

②投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑤良好的信用记录：未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

          投标人签名：

          投标人公章：
（四）技术商务部分评分导读表（格式）
 技术商务部分评分导读表

项目名称：建筑废弃物资源化利用项目运行服务项目采购                                     

项目编号： YXGQ2025259 

	序号
	评审项目
	响应情况
	自评分
	投标文件对应页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（五）招标文件“第三章、第四章”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

（六）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（七）项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	身体状况
	是否驻扎现场
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




法定代表人身份证复印件


正面








法定代表人身份证复印件


反面








被授权代表身份证复印件


正面











被授权代表身份证复印件


反面











- 3 -


